| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 1350/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2022 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp ĐT.295                  (đoạn từ vị trí chân cầu vượt nút giao với QL.18 đến ĐT.285B                                theo quy hoạch), huyện Yên Phong

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 27/10/2019 và nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 27/10/2022 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: ĐTXD cải tạo, nâng cấp ĐT.295 (đoạn từ vị trí chân cầu vượt nút giao với QL.18 đến ĐT.285B theo quy hoạch), huyện Yên Phong;

Căn cứ Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch  UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp ĐT.295 (đoạn từ vị trí chân cầu vượt nút giao với QL.18 đến ĐT.285B theo quy hoạch), huyện Yên Phong;

Theo đề nghị Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1931/SGTVT-QLCL ngày 15/11/2022 về việc thông báo và tổng hợp kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự ĐTXD cải tạo, nâng cấp ĐT.295 (đoạn từ vị trí chân cầu vượt nút giao với QL.18 đến ĐT.285B theo quy hoạch), huyện Yên Phong với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Công tác chuẩn bị đầu tư: 2020 – 2021;

- Thời gian thực hiện dự án: 2022 – 2024.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo đúng nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - UBND huyện Yên Phong; - Lưu: VT, KT.TH, CN.XDCB; CVP. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Ngô Tân Phượng |
| --- | --- |